UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr ……../2020

Zawarta w dniu ………………..

pomiędzy stronami:

1. 	Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza; z siedzibą przy ul. Szkolnej 20, 16-050 Michałowo; o nadanym numerze REGON: 141854632 i numerze NIP: 7010189793; zapisana w rejestrze sadowym pod numerem KRS: 0000328837; zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym” lub i „Inwestorem”

a

2. ………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego przez „Zamawiającego” zapytania ofertowego zmierzającego do wyłonienia Wykonawcy realizacji II etapu inwestycji „BUDOWY ZESPOŁU HOSPICYJNO–OPIEKUŃCZO–EDUKACYJNEGO FUNDACJI HOSPICJUM PROKOKA ELIASZA, w tym BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZEGO – EDUKACYJNEGO PROROKA ELIASZA; BUDOWA OŚRODKA OPIEKI STACJONARNEJ I SIEDZIBY HOSPICJUM DOMOWEGO w Makówce; dz. nr 297/3, 297/4,299 obręb Makówka, jednostka ewidencyjna Narew,

Strony zgodnie postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

§1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, realizację obiektu szczegółowo opisanego w:

  - Załączniku nr 1: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Załączniku nr 2 do umowy: Projekt Budowlany wraz z decyzja pozwolenia na budowę.

  - Załączniku nr 3 do umowy: Projekt wykonawczy wielobranżowy.

w zakresie „ETAPU II” szczegółowo opisanego w SIWZ.

1a. Przystąpienie do realizacji części II prac objętych umową – budynku piętrowego opisanego w SIWZ - nastąpić może wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu rozpoczęcia prac.

- Roboty zostaną wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Zamawiającego, także tymi, które pojawią się w związku z koniecznymi zmianami w stosunku do pierwotnych założeń i dokumentacji.

- Inwestor zastrzega sobie możliwość dostawy Inwestorskiej materiałów budowlanych. W przypadku dokonywania dostawy inwestorskiej, strony zawrą z 14 dniowym wyprzedzeniem stosowny aneks do niniejszej umowy obejmujący wartość dostawy materiałów budowlanych ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Wykonawca, przyjmuje do wykonania zlecone prace i oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, Polskimi Normami oraz przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.

- Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy, także do zaleceń właściwych władz.

- Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części prac objętych Umową dalszym wykonawcom (podwykonawcom) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego treści umowy wykonawcy z dalszym wykonawcą (podwykonawcą) wraz z wyceną.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania dalszych wykonawców (podwykonawców), którym powierzył on wykonywanie robót objętych niniejszą Umową.

§2

- Zamawiający oświadcza, że:

  - Jest właścicielem nieruchomości, której dotyczą roboty i prace objęte niniejszą umową,

  - Dokumentacja techniczna i projektowa, w oparciu, o którą prowadzone będą roboty budowlane, została zatwierdzona przez właściwe organy Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

  - Posiada przewidziane prawem pozwolenia na przeprowadzenie prac objętych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag, co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu terenu, na którym mają zostać wykonane prace objęte umową.

- Pominięcie w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1, 2,3 do niniejszej umowy, jakichkolwiek prac, których wykonanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, nie obciąża Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot Umowy. Wykonanie robót budowlanych, nieobjętych dokumentacją projektową, których realizacja wynika bezpośrednio z dostarczonej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt w zakresie, o którym § 1 ust. 1 umowy.

§3

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- Uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

- Zagospodarowania terenu budowy na własny koszt.

- Zapewnienia na czas budowy ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym, zniszczeniem lub kradzieżą.

- Zawarcie ubezpieczenia OC Działalności Gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,-PLN; ( słownie: trzy miliony złotych).

- Utrzymanie porządku na terenie budowy.

- Przed przystąpieniem do rozpoczęcia budowy przedstawienie Inwestorowi 1 egzemplarza planu BIOZ.

- Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków wynikających z Planu BIOZ.

- Zabezpieczenia pokrycia szkód osób trzecich w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

- Pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach: robót zanikających z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni, odbiorów częściowych z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni i odbioru końcowego z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni.

- Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze końcowym robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane,

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (szt. 4) i wersji elektronicznej (AUTOCAD i PDF).

- Prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania uzgodnionego terminu wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową oraz danymi przekazanymi przez Zamawiającego, przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą i sztuką budowlaną, jak również z poleceniami Zamawiającego zgodnymi z przedmiotem Umowy, które będą wykonywane przez Wykonawcę w terminach wynikających z harmonogramu;

- dokonania na własny koszt i odpowiedzialność weryfikacji Dokumentacji Projektowej i uzgodnienia wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych robót niewyjaśnionych w tej dokumentacji z przedstawicielem Zamawiającego;

- sporządzenia niezbędnej dokumentacji warsztatowej.

- uzgodnienia wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych i uzyskania pozytywnej opinii inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. W przypadku zmian materiałowych Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem materiałowym i uzyskania zgody Zamawiającego na wbudowanie materiałów przed przystąpieniem do wykonania robot. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów budowlanych bez wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego;

- zapewnienia odpowiedniej liczby kompetentnych, wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie pracowników, wykonujących Przedmiot Umowy, specjalistycznego sprzętu, niezbędnych materiałów, tak aby zaspokoić potrzeby budowy i zapewnić należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

- zapewnienia, aby sprzęt i urządzenia, którymi Wykonawca będzie się posługiwał były sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadały odpowiednie dopuszczenia, w tym aktualne badania UDT, jak również były właściwie skalibrowane, a pracownicy, którzy będą ten sprzęt obsługiwać aby posiadali odpowiednie uprawnienia i szkolenia w tym zakresie – w powyższym zakresie Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego przedstawi te dokumenty Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni roboczych;

- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Robót i stały nadzór. Osoba ta będzie upoważniona przez Wykonawcę do reprezentowania go wobec Zamawiającego i będzie posiadała stosowne upoważnienie. W przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego osoba ta, na jego żądanie, zostanie przez Wykonawcę niezwłocznie usunięta z Terenu Budowy i zastąpiona inną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje;

- niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych oraz sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu Protokołu Konieczności;

- uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na udostępnienie Terenu Budowy osobom trzecim (za wyjątkiem podwykonawców, dostawców i usługodawców Wykonawcy) w jakimkolwiek celu, a także na umieszczanie jakichkolwiek reklam na Terenie Budowy;

- dokonania na własny koszt i w terminie wskazanym przez Zamawiającego odkrycia Robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania Robót zanikających lub ulegających zakryciu, jeżeli przed ich zakryciem nie zgłoszono ich do odbioru na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie, a następnie przywrócenia Robót do stanu poprzedniego;

- przedstawienia Zamawiającemu w terminie ustalonym w Umowie dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków, o którym mowa w § 1; Umowy. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy lub podjąć inne działania, przewidziane niniejszą Umową;

- przedstawienia Zmawiającemu przed przystąpieniem do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy 1 egzemplarza planu BIOZ i przestrzegania jego warunków oraz przepisów BHP;

- punktualnego uczestniczenia przez Przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, o których powiadomi on Wykonawcę z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem;

- powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu Siły Wyższej w terminie do 1 dnia roboczego od jej zaistnienia. Za siłę wyższą strony rozumieją również wstrzymanie prac przez konserwatora zabytków przez okres dłuższy niż 2 dni;

- koordynacji prowadzonych przez siebie i przez podwykonawców prac;

- prowadzenia Robót w ramach realizacji Przedmiotu Umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców zamieszkujących wokół Terenu Budowy oraz osób trzecich, przebywających wokół Terenu Budowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy w godzinach od 6.00 do 18.00, a w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego, bądź w przypadku takiej potrzeby, także poza wskazanymi wyżej godzinami oraz zabezpieczyć Teren Budowy oraz teren przyległy przed negatywnym oddziaływaniem maszyn, sprzętu i Urządzeń, którymi Wykonawca będzie się posługiwał podczas wykonywania Przedmiotu Umowy;

- uzgodnienia z Zamawiającym miejsca składowania materiałów oraz urządzeń (składowanie materiału musi być zgodne z wytycznymi producenta i specyfikacjami technicznymi), jak również oznaczenia i wydzielenia do osobnego składowania materiałów łatwopalnych, czy z innych względów niebezpiecznych. Strony zgodnie ustalają, że obowiązek prawidłowego składowania, wyłącznie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym odnosić się będzie również do Urządzeń, jakimi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu Robót;

- zagospodarowania na własny koszt terenu budowy, w tym wykonania dla swoich potrzeb wygrodzeń stosowanych do zabezpieczenia stref pracy, placów składowych i komunikacji pracowników, wydzielenia miejsc pracy w obszarze prowadzenia Robót (należy zastosować oznakowanie graficzne w sposób zgodny z przepisami BHP i Polskimi Norami);

- zapewnienia na czas budowy ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym;

- utrzymania punktów geodezyjnych przekazanych przez Zamawiającego i odtworzenie ich w razie naruszenia, zapewnienia na czas realizacji Robót będących Przedmiotem Umowy obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie prowadzonych Robót;

- Zapewnienia, aby cały personel Wykonawcy i podwykonawców został wyposażony we właściwy sprzęt ochrony osobistej, w tym jednolite ubrania, buty robocze, kaski, rękawice, pasy bezpieczeństwa, okulary ochronne i inny sprzęt niezbędny do wykonywania prac oraz dopilnowanie, aby używano tego sprzętu w czasie przebywania na Terenie Budowy. Brak wyposażenia personelu Wykonawcy i podwykonawców w przedmiotowy sprzęt spowoduje niewpuszczenie takich osób na Teren Budowy.

- Dopilnowania, aby każda osoba wchodząca w skład personelu Wykonawcy oraz jego podwykonawcy, w czasie pracy lub poza nim, podczas przebywania na Terenie Budowy nie znajdowała się w stanie po spożyciu alkoholu, bądź po spożyciu innych środków odurzających. Wykonawca w szczególności zapewnieni, aby jego pracownicy, osoby z nim współpracujące, bądź pracownicy jego podwykonawców, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także spożywający alkohol w czasie pracy lub poza nim – w okresie przebywania na Terenie Budowy – zostali niezwłocznie wydaleni z Terenu Budowy;

- Utrzymania porządku na Terenie Budowy, w szczególności utrzymywania w czystości własnych środków transportu wyjeżdżających poza Teren Budowy oraz dróg wyjazdowych z Terenu Budowy;

- Niezwłocznego dostarczenia do rozliczenia obmiarów wykonanych Robót w celu ich sprawdzenia i dokonania odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego;

- Przekazania Zamawiającemu, przy Odbiorze końcowym robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane;

- Przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (szt. 4) i w wersji elektronicznej – w dwg (AUTOCAD), PDF lub innych programach edytowalnych;

- W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób powodujący nagłe zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, Zamawiający może w celu usunięcia zagrożeń wykonać niezbędne prace na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wyznaczania Wykonawcy terminu na zmianę sposobu wykonywania Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu propozycji optymalizacji lub równoważnych alternatywnych sposobów wykonania Robót, kiedy tylko dostrzeże takie możliwości lub alternatywy.

- Zamawiający w przypadku stwierdzenia faktu przebywania na Terenie Budowy – w czasie pracy, bądź poza nim - osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, zastrzega sobie, oprócz możliwości naliczenia kar umownych w wysokości przewidzianej w niniejszej Umowie – także możliwość żądania trwałego wydalenia takich osób z Terenu Budowy.

§4

- Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:

  - Kierownik Budowy ……………………………………….., zam. ……………………………   ……………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr …………………, tel……………………. Email …………………………………….

  - W sytuacji wyboru kierownika Budowy w pozostałych branżach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić, o tym Zamawiającego i podpisać stosowny aneks do niniejszej umowy.

- Przedstawicielami Zamawiającego  na budowie są:

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Adam Kłoskowski , zam. Białystok, ul. Wiejska 60 m 5, posiadający uprawnienia budowlane nr [………………………..], tel. 609 576 067 , email oib.kloskowski@wp.pl ,

  - Projektant pełniący nadzór autorski - Andrzej Gacek; uprawnienia budowlane nr 245/04/OP zrzeszony w Dolnośląskiej Izbie Inżynierów i Techników Budownictwa nr rej. DOŚ/BO/5517/01.

§5

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

- Przekazanie Wykonawcy pozwoleń w uzgodnionym terminie.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Dokonywanie odbiorów częściowych (poszczególnych zadań), w razie konieczności odbiorów robót zanikających oraz dokonanie odbioru końcowego inwestycji.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji inwestycji.

§6

Nadzór inwestorski na budowie sprawować będzie Pan Adam Kłoskowski. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

§7

      - Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy, niezwłocznie po podpisaniu Umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

      - Orientacyjne terminy realizacji poszczególnych etapów robót zostały określone w załączniku nr 4 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy.

      - Termin końcowego odbioru robót strony ustalają na dzień:

- Część I – budynek parterowy – do dnia 30 listopada 2020 r.

- Część II – budynek piętrowy – do dnia 31 października 2021 r.

§8

- Odbiór poszczególnych robót będzie się odbywał w oparciu o stosowne bezusterkowe protokoły w terminach zgodnych z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

- Przedmiotem odbiorów częściowego będą poszczególne pozycje określone w harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

- Procedura odbioru częściowego:

  - Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego poszczególnych zadań, na co najmniej 5 dni przed datą odbioru,

  - Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego i rozpocznie czynności odbioru częściowego przy udziale Wykonawcy w ciągu 5 dni od daty potwierdzonego przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru,

  - Wykonawca zobowiązuje się brać czynny udział w odbiorze osobiście lub poprzez osoby uprawnione, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. poprzedzającym,

  - Z czynności odbioru częściowego sporządza się stosowny bezusterkowy protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej.

- Procedura odbioru końcowego

  - Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

  - Odbiór końcowy nastąpi po:

    - Wykonaniu całości robót objętych inwestycją potwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru.

    - Przekazaniu wszystkich niezbędnych dokumentów obiektu.

    - Uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie całej inwestycji.

    - Likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy.

  - Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

  - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru końcowego przy udziale Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego.

  - Wykonawca zobowiązuje się brać czynny udział w odbiorze osobiście lub poprzez osoby uprawnione, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. poprzedzającym.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni przed odbiorem komplet dokumentów dotyczących odbieranych robót wymaganych przepisami prawa i niniejszą umową.

  - Z czynności odbioru końcowego sporządza się stosowny bezusterkowy protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia końcowej faktury.

  - Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin usunięcia ewentualnych wad lub usterek.

- Zamawiający może dokonać odbioru warunkowego, wyznaczając termin usunięcia wad lub usterek.

  - W razie nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy lub obniżyć wynagrodzenie, zachowując prawo do kar umownych, o których mowa w § 17 umowy.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania po raz drugi, w ramach całości wynagrodzenia określonego w § 9 umowy lub odstąpić od umowy.

  - Powyższe nie umniejsza prawa do dochodzenia prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§9

- Za wykonanie przedmiotu w poszczególnych etapach Umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………………. (słownie: ………………………..) za etap I przy założeniu zastosowania stawki VAT ……………………………. dla całości robót, zaś za etap II wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………………. (słownie: ………………………..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym należny podatek VAT.

- Strony uzgadniają, że zapłata wynagrodzenia następować będzie częściami, za prace faktycznie wykonane w oparciu o częściowe faktury VAT, wystawiane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (załącznik nr 4) po wykonaniu przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót, na podstawie częściowego protokołu odbioru danego etapu robót, zweryfikowanego przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane ilości robót, przy czym wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty określonej w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu

- Każda faktura będzie wypłacona po potrąceniu kaucji gwarancyjnej 5%.

- 70% kaucji gwarancyjnej zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze I etapu robót, pozostała kwota 30% wartości kaucji gwarancyjnej w dniu zakończenia gwarancji za wykonane prace objęte umową.

- Zamawiający dopuszcza zamianę kaucji gwarancyjnej zabezpieczenia należycie wykonanego kontraktu umowy na gwarancję bankową lub ubezpieczenie celowe w wysokości  minimum 5% wartości kontraktu brutto na okres gwarancji czyli nie mniej niż 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona i rozliczona po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, odbiorze końcowym robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

- Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o konieczności wykonania tych robót wraz z podaniem uzasadnienia.

- Roboty dodatkowe mogą być wykonane wyłącznie na podstawie nowej, odrębnej umowy.

- Wycena wartości robót dodatkowych a także ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu opracowanego na podstawie obmiaru robót, KNR oraz aktualnie obowiązujących, w czasie zawierania umowy, czynników cenotwórczych w/g bazy Sekocenbud.

- Do rozliczenia robót dodatkowych Wykonawca będzie stosował następujące czynniki cenotwórcze:

  - Stawka roboczogodziny – ……. PLN

  - Narzut kosztów ogólnych do R i S w wysokości ……. %

  - Zysk do R, S i Ko w wysokości ……. %

  - Podatek VAT w wysokości ustawowej w dniu fakturowania

  - Ceny materiałów według informacji „Sekocenbud” na dzień realizacji robót lub cen faktycznie poniesionych.

§ 11

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

Zamawiający zatrzyma kaucje gwarancyjną w wysokości 5% od każdej faktury.

§ 12

W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, na który gwarancja została udzielona.

Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji.

Strony Umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

§ 13

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach:

  - Gdy Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

  - Gdy została ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji Firmy Wykonawcy,

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie Cywilnym.

§ 14

W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, w ciągu do 14 dni, licząc od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu ma dzień odstąpienia od Umowy.

Z chwilą sporządzenia protokółu inwentaryzacji i podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego, Zamawiający dokona przejęcia pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kar umownych w następujących okolicznościach:

  - Za opóźnienie w nieterminowym wykonaniu poszczególnych etapów prac, oznaczonych w harmonogramie realizacji prac budowlano-montażowych, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za przedmiot Umowy, za każdy dzień opóźnienia ,

  - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za przedmiot Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad.

- Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad przekroczy 21 dni, Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad niezwłocznie na koszt Wykonawcy w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenia życia lub mienia.

- Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie, że w sytuacji, jeśli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony jest domagać się od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 16

Zamawiający odstępując od umowy z przyczyn, za które druga strona ponosi odpowiedzialność jest uprawniony do żądania od drugiej strony kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania w kwocie rekompensującej wyliczone straty.

§ 17

- Strony uzgadniają, że wszelka korespondencja w sprawach wynikających z niniejszej umowy, będą składały sobie oświadczenia woli i wiedzy będzie dokonywana do rąk własnych za pisemnym potwierdzeniem lub listem poleconym na poniżej wskazane adresy dla doręczeń:

  - Zamawiający: ---------------------

  - Wykonawca: ------------------------

- W przypadku zmiany adresu do doręczeń strony zobowiązują się niezwłocznie w formie pisemnej za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru powiadomić o tym drugą stronę podając jednocześnie aktualny adres do doręczeń. W przeciwnym przypadku oświadczenia woli wysłane na dotychczasowo wskazany adres uważane będą za złożone skutecznie z upływem ostatniego dnia awizo listu poleconego.

§ 18

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 19

Wszelkie załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

§ 20

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy k.c. oraz ustawy z 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (t.j. Dz. U. za rok 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

§ 22

Umowa sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do Umowy:

- Załącznik nr 1; Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik nr 2; Projekt Budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę dla BUDOWY ZESPOŁU HOSPICYJNO–OPIEKUŃCZO–EDUKACYJNEGO FUNDACJI  HOSPICJUM PROROKA ELIASZA w tym BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZEGO – EDUKACYJNEGO PROROKA ELIASZA; BUDOWA OŚRODKA OPIEKI STACJONARNEJ I SIEDZIBY HOSPICJUM DOMOWEGO w Makówce; dz. nr 297/3, 297/4,299 obręb Makówka, jednostka ewidencyjna Narew.

- Załącznik nr 3; Wielobranżowy Projekt Wykonawczy dla BUDOWY ZESPOŁU HOSPICYJNO–OPIEKUŃCZO–EDUKACYJNEGO FUNDACJI HOSPICJUM PROROKA ELIASZA  w tym BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZEGO – EDUKACYJNEGO PROROKA ELIASZA; BUDOWA OŚRODKA OPIEKI STACJONARNEJ I SIEDZIBY HOSPICJUM DOMOWEGO w Makówce; dz. nr 297/3, 297/4,299 obręb Makówka, jednostka ewidencyjna Narew.

- Załącznik nr 4 Harmonogram Rzeczowo Finansowy.

- Załącznik nr 6; Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy.

- Załącznik nr 8; CEIDG

- Załącznik nr 9; KRS Zamawiającego.

....................................................... 				............................................

Zamawiający 							Wykonawca